GUÍA DE APRENDIZAJE INTEGRADORA

SCRUM · DESARROLLO MÓVIL ANDROID · PRUEBAS DE SOFTWARE

Caso integrador nuevo: PréstamoLab CTMA

Aplicación móvil para consulta, solicitud y trazabilidad de préstamos de equipos y herramientas de formación

Programa: Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

CTMA · Área TIC · Agosto de 2026

# 1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Denominación del programa de formación | ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE |
| Código del programa de formación | 228118 |
| Nombre del proyecto | Construcción del software - Consumo de servicios web |
| Actividad temática integradora | Gestión ágil, desarrollo Android y aseguramiento de calidad sobre un mismo incremento |
| Caso integrador | PréstamoLab CTMA - aplicación móvil educativa para préstamos de equipos y herramientas |
| Competencia | Por asociar con la planeación pedagógica y diseño curricular vigente de la ficha. |
| Resultado de aprendizaje | Por asociar con la planeación pedagógica y diseño curricular vigente de la ficha. |
| Duración sugerida | 18 horas: 13 acompañadas + 5 autónomas |
| Organización | Equipos de 3 a 5 aprendices; comprobación y sustentación con validación individual. |
| Producto integrador | Incremento Android + evidencias Scrum + paquete de pruebas + repositorio Git + informe ejecutivo de calidad. |

Nota institucional La competencia, los resultados de aprendizaje, las fechas y los porcentajes definitivos deben armonizarse con la planeación pedagógica y el RP33 vigente. La guía propone una estructura integradora lista para ser ajustada a la ficha.

# 2. PRESENTACIÓN

En un proyecto profesional de software, Scrum, desarrollo y pruebas no funcionan como tres trabajos independientes. El equipo necesita organizarse alrededor de un producto, construir un incremento útil y obtener evidencia suficiente para decidir si ese incremento cumple lo acordado.

Esta guía propone una experiencia única en la que los aprendices gestionan un mini-Sprint, desarrollan una aplicación Android y ejecutan pruebas sobre el mismo incremento. Los artefactos no se elaboran “para llenar formatos”: cada uno debe influir en decisiones reales del proyecto.

El caso PréstamoLab CTMA plantea la construcción de una aplicación móvil educativa para consultar equipos o herramientas disponibles, registrar solicitudes de préstamo y visualizar su estado. El dominio permite trabajar arquitectura Android, navegación, formularios, estado observable, reglas de negocio, transiciones de estado, prevención de duplicados, diseño de pruebas, registro de defectos y prácticas Scrum en un contexto cercano a ambientes de formación.

Principio integrador Una historia de usuario sirve para orientar el Product Backlog, define lo que debe programarse y constituye una base de prueba. La Definition of Done conecta directamente el trabajo de desarrollo con el criterio de calidad.

# 3. RESULTADO DE APRENDIZAJE INTEGRADOR PROPUESTO

Resultado integrador Planificar, desarrollar, probar y sustentar colaborativamente un incremento funcional de una aplicación Android, aplicando Scrum, arquitectura móvil, gestión de estado, trazabilidad, diseño y ejecución de pruebas de software y control de versiones.

| Saber | Saber hacer | Ser |
| --- | --- | --- |
| Scrum: Product Goal, Product Backlog, Sprint Goal, Sprint Backlog, Definition of Done, eventos y empirismo. Android: Kotlin, Compose, estado, ViewModel, StateFlow, Repository y navegación. Pruebas: riesgo, caja negra, ejecución, defectos, confirmación y regresión. | Refinar backlog, construir arquitectura, programar pantallas y reglas, administrar estado, diseñar casos, ejecutar pruebas, registrar defectos, corregir, demostrar el incremento y adaptar el trabajo. | Colaborar, comunicar impedimentos, documentar hechos, no ocultar defectos, argumentar decisiones, usar IA responsablemente y mantener integridad de la evidencia. |

# 4. CASO INTEGRADOR NUEVO: PRÉSTAMOLAB CTMA

## 4.1 Contexto

En ambientes de formación existen equipos, herramientas y recursos compartidos que pueden requerirse temporalmente para prácticas: kits de electrónica, multímetros, tabletas, cámaras, herramientas manuales, adaptadores, periféricos y otros elementos. En un proceso manual es fácil perder visibilidad sobre disponibilidad, solicitudes activas o devoluciones pendientes.

PréstamoLab CTMA será un prototipo educativo Android que permitirá consultar un catálogo simulado, solicitar un préstamo y seguir su estado durante la ejecución de la aplicación. No reemplaza procedimientos institucionales, inventarios oficiales ni sistemas de seguridad y no debe almacenar datos personales reales.

## 4.2 Usuarios del prototipo

Solicitante demo: aprendiz o instructor que consulta recursos y registra una solicitud.

Gestor simulado: rol conceptual utilizado para representar cambios de estado en actividades de prueba; no requiere autenticación real en este primer incremento.

Instructor: facilita los datos de laboratorio, observa el proceso y valida la evidencia.

## 4.3 Alcance funcional mínimo del incremento

1. Mostrar un catálogo de equipos con nombre, categoría y disponibilidad.

2. Abrir el detalle de un equipo utilizando equipoId como argumento de navegación.

3. Registrar una solicitud de préstamo para un equipo disponible.

4. Solicitar ambiente o destino, propósito y duración estimada.

5. Validar las reglas antes de guardar.

6. Mostrar la lista “Mis solicitudes” y el detalle de una solicitud.

7. Evitar solicitudes duplicadas producidas por doble pulsación de Guardar.

8. Cambiar la disponibilidad del equipo de acuerdo con la solicitud creada.

9. Controlar identificadores inexistentes sin cierre abrupto.

10. Permitir cancelar una solicitud que todavía se encuentre en estado SOLICITADA.

11. Mantener los datos durante la ejecución mediante un repositorio simulado compartido.

12. Presentar mensajes accesibles y no depender exclusivamente del color.

## 4.4 Modelo de dominio sugerido

data class Equipo( val id: Int, val nombre: String, val categoria: CategoriaEquipo, val estado: EstadoEquipo ) data class SolicitudPrestamo( val id: Int, val equipoId: Int, val ambienteDestino: String, val proposito: String, val duracionHoras: Int, val estado: EstadoSolicitud )

Enumeraciones sugeridas: CategoriaEquipo, EstadoEquipo { DISPONIBLE, RESERVADO, PRESTADO } y EstadoSolicitud { SOLICITADA, APROBADA, ENTREGADA, DEVUELTA, CANCELADA, RECHAZADA }. Para el primer incremento basta con implementar completamente los estados que se utilicen en el flujo acordado.

## 4.5 Reglas de negocio iniciales

| ID | Regla | Implicación de prueba |
| --- | --- | --- |
| RN-01 | Solo puede solicitarse un equipo DISPONIBLE. | Intentar solicitar un equipo RESERVADO o PRESTADO debe ser rechazado. |
| RN-02 | Ambiente o destino es obligatorio. | Campo vacío no permite guardar y conserva los demás datos. |
| RN-03 | Propósito entre 10 y 180 caracteres. | Aplicar equivalencia y límites: 9/10/180/181. |
| RN-04 | Duración entre 1 y 8 horas. | Aplicar límites: 0/1/8/9. |
| RN-05 | Una acción de guardado crea una sola solicitud. | Doble pulsación no debe duplicar. |
| RN-06 | Una solicitud activa reserva el equipo. | Catálogo y detalle deben reflejar el nuevo estado. |
| RN-07 | Solo SOLICITADA puede cancelarse en el MVP. | Probar transición válida e inválida. |
| RN-08 | ID inexistente produce estado recuperable. | No debe ocurrir cierre abrupto. |
| RN-09 | Datos del prototipo son sintéticos. | No usar nombres, documentos ni información real. |

## 4.6 Estados y transiciones para probar

| Estado inicial | Acción | Estado esperado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| SOLICITADA | Cancelar | CANCELADA | Transición implementada en el MVP. |
| SOLICITADA | Aprobar (simulada) | APROBADA | Puede habilitarse como reto o dato controlado. |
| APROBADA | Entregar (simulada) | ENTREGADA | Útil para practicar transición de estados. |
| ENTREGADA | Devolver (simulada) | DEVUELTA | Libera el equipo. |
| CANCELADA | Cancelar nuevamente | Sin cambio / acción no disponible | Caso negativo. |
| DEVUELTA | Cancelar | No permitido | Caso negativo. |

Cuidado de alcance No es obligatorio implementar una operación logística real. Los estados sirven para modelar comportamiento, practicar arquitectura y diseñar pruebas reproducibles en un entorno educativo.

# 5. MAPA DE INTEGRACIÓN DE LOS TRES COMPONENTES

| Necesidad del proyecto | Scrum | Android | Pruebas |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrar una solicitud | Historia + criterio + prioridad | Formulario + ViewModel + Repository | Positivos, negativos, límites y duplicación |
| Controlar disponibilidad | PBI asociado a riesgo | Estado observable + fuente única | Transición, consistencia y regresión |
| Navegar a detalle | Criterio de aceptación | Navigation Compose con ID | ID válido, inexistente y back stack |
| Asegurar calidad | Definition of Done | Incremento ejecutable | Suite ejecutada + defectos + evidencia |
| Mejorar el siguiente ciclo | Review + Retrospective | Refactor o nuevo incremento | Riesgos residuales + regresión |

# 6. CONTINUIDAD DE APRENDIZAJES PREVIOS

La guía recupera aprendizajes desarrollados previamente y los transfiere a un caso nuevo. La transferencia es intencional: no se espera copiar y renombrar un proyecto anterior, sino reutilizar patrones y justificar cómo se adaptan.

| Origen | Aprendizaje recuperado | Transferencia a PréstamoLab CTMA |
| --- | --- | --- |
| Kotlin | data class, enum, funciones, colecciones, null safety y reglas. | Modelar Equipo, SolicitudPrestamo, estados y validaciones. |
| Jetpack Compose | Composables, listas, Material 3, layouts, accesibilidad. | Construir catálogo, tarjetas, detalle y formularios. |
| Estado y navegación | remember/rememberSaveable, state hoisting, UDF, ViewModel, rutas y back stack. | UiState observable, navegación por equipoId/solicitudId y manejo de errores. |
| Pruebas | Historias, criterios, riesgo, caja negra, datos, ejecución, defectos y regresión. | Diseñar una suite trazable sobre reglas reales del nuevo producto. |
| Scrum | Backlogs, Sprint Goal, DoD, inspección y adaptación. | Organizar el mini-Sprint y tomar decisiones según evidencia. |

# 7. MATERIAL DE ESTUDIO INTEGRADO

## 7.1 Scrum aplicado a un incremento móvil

Scrum se utilizará como marco para organizar el trabajo alrededor de un objetivo. El Product Backlog contiene lo necesario para mejorar el producto; el Sprint Goal aporta foco; el Sprint Backlog representa el objetivo, los elementos seleccionados y el plan; el Incremento debe cumplir la Definition of Done. La inspección no se limita a una reunión: debe producir adaptación cuando aparece información nueva.

Ejemplo de Sprint Goal Permitir que un usuario consulte un equipo disponible y registre una solicitud de préstamo válida, manteniendo disponibilidad coherente y evidencia suficiente de calidad.

| Elemento | Aplicación en PréstamoLab CTMA |
| --- | --- |
| Product Goal | Mejorar la trazabilidad y consulta de préstamos de recursos de formación mediante una experiencia móvil. |
| Product Backlog | Historias sobre catálogo, solicitud, validación, disponibilidad, consulta y cancelación. |
| Sprint Goal | Resultado verificable del incremento; no una lista de tareas. |
| Sprint Backlog | PBIs seleccionados + plan de diseño, desarrollo, pruebas, correcciones y evidencia. |
| Definition of Done | Acuerdo de calidad: código, criterios, pruebas, defectos, Git y documentación. |
| Daily Scrum | Inspección breve del progreso hacia el Sprint Goal y adaptación del plan. |
| Sprint Review | Demostración del incremento y discusión de hallazgos que cambian el Product Backlog. |
| Retrospective | Una mejora concreta del proceso para el siguiente Sprint. |

## 7.2 Arquitectura Android y flujo unidireccional

La interfaz debe representar un estado y emitir eventos; el ViewModel coordina el comportamiento de pantalla y expone UiState de solo lectura; el Repository abstrae el acceso a los datos; una implementación InMemory simula la fuente de datos durante el incremento. Esta separación reduce acoplamiento y mejora la capacidad de probar reglas sin depender de la UI.

data class PrestamoUiState( val equipos: List<Equipo> = emptyList(), val solicitudes: List<SolicitudPrestamo> = emptyList(), val mensaje: String? = null, val guardando: Boolean = false )

Ejemplo de navegación: Catalogo → EquipoDetalle/{equipoId} → Solicitar/{equipoId}; MisSolicitudes → SolicitudDetalle/{solicitudId}. Se transportan identificadores y el destino recupera el dato desde la fuente correspondiente.

## 7.3 Pruebas basadas en requisitos y riesgo

Una prueba profesional conecta una necesidad con un resultado observable. El criterio de aceptación define qué comportamiento debería verse; el riesgo ayuda a decidir qué probar antes; el caso establece datos, precondiciones y pasos; la ejecución genera evidencia; un fallo reproducible puede convertirse en defecto.

| Elemento | Ejemplo integrado |
| --- | --- |
| Historia | Como usuario, quiero solicitar un equipo disponible para utilizarlo temporalmente en una práctica. |
| Criterio | Al guardar una solicitud válida, aparece una sola solicitud y el equipo deja de mostrarse DISPONIBLE. |
| Riesgo | Duplicar reservas o permitir que dos solicitudes utilicen el mismo equipo. |
| Caso | Pulsar Guardar dos veces rápidamente con datos válidos. |
| Esperado | Existe una sola solicitud activa y el equipo queda RESERVADO. |
| Posible resultado | FAIL: se crean dos solicitudes. |
| Defecto | BUG-03: doble pulsación genera reservas duplicadas. |

## 7.4 Técnicas de caja negra útiles

| Técnica | Cuándo usarla | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Partición de equivalencia | Cuando existen grupos de entradas con comportamiento similar. | Propósito: <10 inválido; 10–180 válido; >180 inválido. |
| Valores límite | Cuando una regla define mínimos o máximos. | Duración: 0, 1, 8 y 9 horas. |
| Tabla de decisión | Cuando varias condiciones combinadas cambian el resultado. | Equipo disponible + datos válidos → crear; no disponible → rechazar. |
| Transición de estados | Cuando el resultado depende del estado anterior. | SOLICITADA → CANCELADA permitido; DEVUELTA → CANCELADA no permitido. |
| Caso de uso | Cuando interesa validar un flujo completo. | Catálogo → Detalle → Solicitar → Mis solicitudes → Detalle. |

# 8. PRODUCT BACKLOG INICIAL PROPUESTO

El instructor puede entregar este backlog como punto de partida. Los equipos deben refinarlo, aclarar criterios y justificar cambios de orden según valor, riesgo y dependencia.

| ID | Historia / necesidad | Prioridad inicial | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Consultar catálogo de equipos y disponibilidad. | Alta | Alto |
| PB-02 | Consultar detalle de un equipo. | Alta | Medio |
| PB-03 | Registrar solicitud de préstamo. | Alta | Alto |
| PB-04 | Validar propósito, destino y duración. | Alta | Alto |
| PB-05 | Evitar solicitud sobre equipo no disponible. | Alta | Alto |
| PB-06 | Evitar duplicación por doble pulsación. | Alta | Alto |
| PB-07 | Consultar mis solicitudes. | Media | Medio |
| PB-08 | Consultar detalle de solicitud. | Media | Medio |
| PB-09 | Cancelar solicitud SOLICITADA. | Media | Medio |
| PB-10 | Manejar IDs inexistentes y estados vacíos. | Media | Medio |
| PB-11 | Mantener interfaz usable con texto aumentado. | Media | Medio |
| PB-12 | Documentar arquitectura, pruebas y limitaciones. | Media | Medio |

# 9. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

| Momento | Actividad | Resultado verificable | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| Activación | 1. Comprender el problema y definir Product Goal. | Visión del producto + mapa de actores. | 45 min |
| Refinamiento | 2. Historias, criterios y Product Backlog. | Backlog ordenado y criterios verificables. | 75 min |
| Riesgo | 3. Identificar riesgos y base de pruebas. | Matriz de riesgos inicial. | 60 min |
| Planning | 4. Definir Sprint Goal, Sprint Backlog y DoD. | Plan del mini-Sprint. | 60 min |
| Diseño | 5. Modelar dominio, arquitectura y navegación. | Diagrama + decisiones técnicas. | 90 min |
| Construcción | 6. Implementar el incremento Android. | Aplicación ejecutable. | 270 min |
| Diseño QA | 7. Diseñar suite trazable de pruebas. | Casos + datos + trazabilidad. | 90 min |
| Ejecución | 8. Ejecutar, documentar y registrar defectos. | Bitácora + evidencias + bugs. | 120 min |
| Calidad | 9. Corregir, confirmar y ejecutar regresión. | Resultados actualizados. | 75 min |
| Inspección | 10. Sprint Review y decisión de calidad. | Demo + informe ejecutivo. | 45 min |
| Mejora | 11. Sprint Retrospective. | Una mejora concreta. | 30 min |
| Validación | 12. Sustentación individual. | Demostración + preguntas de autoría. | 60 min |
| Autónomo | README, evidencias, refinamiento y preparación. | Repositorio entregable. | 300 min |

## 9.1 Actividad 1 - Descubrimiento y Product Goal

Cada equipo analiza el caso y redacta una visión breve: problema, usuarios, necesidades, restricciones y valor esperado. Después formula un Product Goal que describa el resultado que busca el producto, no la tecnología que utilizará.

Pregunta guía ¿Qué problema debería quedar mejor resuelto para el usuario si PréstamoLab CTMA evolucionara durante varios incrementos?

## 9.2 Actividad 2 - Historias y criterios de aceptación

El equipo redacta al menos seis historias o necesidades y define criterios verificables. Evite expresiones como “debe funcionar correctamente”. Un criterio debe permitir distinguir un resultado aceptable de uno incorrecto.

Ejemplo Dado un equipo DISPONIBLE y un formulario válido, cuando el usuario pulsa Guardar, entonces se crea una sola solicitud en estado SOLICITADA y el equipo se muestra RESERVADO.

## 9.3 Actividad 3 - Riesgos y priorización de pruebas

Construir una matriz con probabilidad, impacto, nivel y estrategia de cobertura. Al menos cinco riesgos deben estar vinculados con un caso o una decisión explícita de aceptación.

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Nivel | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Dos solicitudes activas reservan el mismo equipo. | Alta | Alta | Crítico | TC de disponibilidad + duplicación |
| R-02 | Datos fuera de rango son aceptados. | Alta | Media | Alto | Equivalencia + límites |
| R-03 | ID inexistente provoca cierre. | Media | Alta | Alto | Navegación negativa |
| R-04 | Catálogo no refleja cambio de estado. | Media | Alta | Alto | Flujo + regresión |
| R-05 | Acciones desaparecen con fuente 1.5×. | Media | Media | Medio | Accesibilidad básica |

## 9.4 Actividad 4 - Sprint Planning

Definir un Sprint Goal de una frase, seleccionar PBIs, construir un plan accionable e identificar riesgos e impedimentos iniciales. La Definition of Done debe acordarse antes de declarar finalizado el trabajo.

Sprint Goal sugerido Permitir consultar un equipo disponible y registrar una solicitud de préstamo válida, manteniendo la disponibilidad coherente y demostrando su calidad mediante pruebas reproducibles.

## 9.5 Definition of Done mínima

1. El proyecto compila y puede ejecutarse en el ambiente definido.

2. Los criterios de aceptación seleccionados están implementados.

3. La UI no modifica directamente la fuente de datos.

4. El ViewModel expone UiState/StateFlow de solo lectura.

5. La navegación transporta identificadores y controla IDs inexistentes.

6. Se ejecutaron los casos acordados y los resultados son reales.

7. Los defectos críticos/altos tienen decisión explícita.

8. Las correcciones relevantes tienen confirmación y regresión.

9. Git y README están actualizados.

10. El incremento puede demostrarse y cada integrante puede explicarlo.

# 10. DESARROLLO ANDROID DEL INCREMENTO

## 10.1 Estructura sugerida

model/ Equipo.kt SolicitudPrestamo.kt Estados.kt data/ repository/ PrestamoRepository.kt InMemoryPrestamoRepository.kt ui/ catalogo/ equipo/ solicitud/ misprestamos/ navigation/ viewmodel/

## 10.2 Responsabilidades mínimas

| Componente | Responsabilidad | No debe hacer |
| --- | --- | --- |
| UI Compose | Representar UiState y emitir callbacks/eventos. | Modificar listas internas del Repository o crear dependencias globales. |
| ViewModel | Coordinar estado, validación y acciones de pantalla. | Guardar Activity, Context, NavController o composables. |
| Repository | Definir operaciones del dominio y fuente de verdad. | Contener mensajes o decisiones visuales. |
| InMemoryRepository | Simular catálogo y solicitudes compartidas. | Prometer persistencia después de finalizar el proceso. |
| Navigation | Conectar destinos y pasar IDs. | Pasar entidades completas innecesariamente o duplicar pantallas al volver. |

## 10.3 Contrato de repositorio - ejemplo

interface PrestamoRepository { fun obtenerEquipos(): List<Equipo> fun obtenerEquipo(id: Int): Equipo? fun obtenerSolicitudes(): List<SolicitudPrestamo> fun obtenerSolicitud(id: Int): SolicitudPrestamo? fun crearSolicitud(solicitud: SolicitudPrestamo): Result<Unit> fun cancelarSolicitud(id: Int): Result<Unit> }

## 10.4 Validación desacoplada

Siempre que sea razonable, las reglas deberían expresarse en funciones o lógica que no dependa de un composable. Esto facilita su reutilización y permite pruebas unitarias posteriores.

fun propositoValido(texto: String): Boolean = texto.trim().length in 10..180 fun duracionValida(horas: Int): Boolean = horas in 1..8

## 10.5 Criterios de accesibilidad básicos

No comunicar disponibilidad únicamente con color; acompañar con texto o iconografía con descripción.

Mantener acciones esenciales utilizables con tamaño de fuente aumentado.

Usar etiquetas y mensajes específicos en los campos con error.

Evitar textos truncados que impidan comprender la acción principal.

Mantener contraste y jerarquía visual coherentes con Material 3.

# 11. PLAN Y DISEÑO DE PRUEBAS

## 11.1 Contenido mínimo del plan

Objetivo y versión/build.

Alcance incluido y exclusiones.

Base de prueba: historias, criterios y reglas.

Riesgos priorizados.

Ambiente y dispositivo/emulador.

Datos sintéticos.

Criterios de entrada y salida.

Responsabilidades de ejecución.

Convención PASS/FAIL/BLOCKED.

Gestión de defectos y evidencias.

## 11.2 Suite mínima

Diseñar al menos 16 casos representativos. Debe existir equilibrio entre casos positivos y negativos y aplicarse al menos tres técnicas de caja negra.

| Dimensión | Mínimo esperado |
| --- | --- |
| Positivos/negativos | Al menos 5 negativos con justificación de regla o riesgo. |
| Valores límite | Propósito 9/10/180/181 y duración 0/1/8/9 o selección equivalente. |
| Transición | Al menos 2 casos sobre estados de solicitud. |
| Navegación | Equipo/solicitud válidos, ID inexistente y back stack. |
| Consistencia | Crear/cancelar debe reflejarse en listas y disponibilidad. |
| Duplicación | Doble pulsación de Guardar no crea dos solicitudes. |
| Accesibilidad | Fuente aumentada y mensajes de error comprensibles. |
| Regresión | Al menos 3 casos seleccionados tras una corrección relevante. |

## 11.3 Casos mínimos recomendados

| ID | Escenario | Resultado esperado | Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Catálogo con datos | Equipos visibles con disponibilidad. | Caso de uso |
| TC-02 | EquipoId válido | Detalle corresponde al equipo seleccionado. | Caso de uso |
| TC-03 | EquipoId inexistente | Estado recuperable; sin cierre abrupto. | Negativa |
| TC-04 | Propósito 9 caracteres | No guarda; mensaje específico. | Límite |
| TC-05 | Propósito 10 caracteres | Puede guardar si demás datos son válidos. | Límite |
| TC-06 | Propósito 180 caracteres | Puede guardar. | Límite |
| TC-07 | Propósito 181 caracteres | No guarda. | Límite |
| TC-08 | Duración 0 horas | No guarda. | Límite |
| TC-09 | Duración 1 hora | Válida. | Límite |
| TC-10 | Duración 8 horas | Válida. | Límite |
| TC-11 | Duración 9 horas | No guarda. | Límite |
| TC-12 | Equipo no disponible | Solicitud rechazada. | Decisión |
| TC-13 | Doble pulsación Guardar | Una sola solicitud. | Riesgo |
| TC-14 | Crear solicitud válida | SOLICITADA + equipo RESERVADO. | Caso de uso |
| TC-15 | Cancelar SOLICITADA | CANCELADA y disponibilidad coherente. | Transición |
| TC-16 | Cancelar CANCELADA | Acción no disponible / sin cambio. | Transición |
| TC-17 | Volver desde detalle/formulario | Back stack correcto. | Navegación |
| TC-18 | Fuente 1.5× y texto largo | Contenido y acción esenciales utilizables. | Accesibilidad |

## 11.4 Trazabilidad

| Historia | Criterio | Riesgo | Caso | Ejecución | Defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-03 Solicitar | CA-03.2 Una sola solicitud | R-01 Duplicación | TC-13 | FAIL | BUG-03 |
| HU-03 Solicitar | CA-03.3 Solo disponible | R-01 Reserva doble | TC-12 | PASS | - |
| HU-09 Cancelar | CA-09.1 Solo SOLICITADA | R-06 Estado inconsistente | TC-15 | PASS | - |

# 12. EJECUCIÓN, DEFECTOS Y REGRESIÓN

## 12.1 Bitácora de ejecución

| Ejecución | Caso | Build | Resultado | Evidencia | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EX-001 | TC-13 | 0.1.0 | FAIL | evid/TC13.mp4 | BUG-03 |
| EX-002 | TC-12 | 0.1.0 | PASS | evid/TC12.png | Bloqueo correcto |
| EX-003 | TC-16 | 0.1.0 | BLOCKED | evid/TC16.md | Dato no preparado |

Integridad Una prueba no ejecutada no puede reportarse como PASS. Si una precondición o dependencia impide completarla, se registra BLOCKED con su causa. Un defecto no se inventa para “completar el formato”.

## 12.2 Reporte de defecto - ejemplo

| Campo | Ejemplo |
| --- | --- |
| ID | BUG-03 |
| Título | Doble pulsación en Guardar crea dos solicitudes para el mismo equipo. |
| Build | 0.1.0 |
| Precondición | Equipo DISPONIBLE y formulario válido. |
| Pasos | Abrir equipo → Solicitar → diligenciar → pulsar Guardar dos veces rápidamente. |
| Esperado | Una sola solicitud en estado SOLICITADA; equipo RESERVADO. |
| Obtenido | Se crean dos solicitudes activas para el mismo equipo. |
| Severidad | Alta: rompe una regla central de disponibilidad. |
| Prioridad | Alta: afecta el Sprint Goal y la DoD. |
| Evidencia | Video/captura + vínculo con TC-13. |

## 12.3 Confirmación y regresión

Después de corregir BUG-03, primero se repite TC-13 para confirmar que la falla específica desapareció. Luego se seleccionan casos de regresión relacionados para detectar efectos colaterales.

| Cambio | Confirmación | Regresión razonable |
| --- | --- | --- |
| Se bloquea doble guardado | Repetir TC-13 exactamente. | Guardar una vez; crear otra solicitud; volver a catálogo; abrir detalle; cancelar solicitud. |
| Se corrige cancelación | Repetir TC-15. | Consultar lista, detalle, disponibilidad del equipo y transición inválida. |
| Se corrige navegación por ID | Repetir ID que fallaba. | ID válido, inexistente, volver atrás y recrear flujo completo. |

# 13. SCRUM DURANTE LA EJECUCIÓN

## 13.1 Daily Scrum breve

Realizar una Daily Scrum de máximo 10 minutos orientada al progreso hacia el Sprint Goal. No es un reporte al instructor. El equipo debe inspeccionar el trabajo y adaptar el plan cuando sea necesario.

Ejemplo de adaptación “La validación quedó dentro del composable y dificulta reutilizarla en pruebas. Moveremos las reglas al ViewModel/funciones de dominio y actualizaremos las tareas del Sprint Backlog”.

## 13.2 Sprint Review

El equipo demuestra el incremento real: catálogo, solicitud válida, validación negativa, consulta de solicitudes, cancelación o transición incluida, resultados de pruebas y defectos relevantes. Después responde si el Sprint Goal se alcanzó y qué nueva información debería modificar el Product Backlog.

## 13.3 Sprint Retrospective

Cerrar con una mejora concreta del proceso. Debe ser comprobable en el siguiente ciclo; por ejemplo: “Prepararemos datos y estados de prueba durante Sprint Planning para reducir casos BLOCKED”. Evite conclusiones genéricas como “comunicarnos mejor” sin una acción observable.

# 14. PRODUCTO FINAL Y PAQUETE DE EVIDENCIAS

1. Repositorio Git denominado prestamolab-ctma-android o equivalente acordado.

2. Aplicación Android ejecutable con el alcance mínimo.

3. README con propósito, alcance, instalación, arquitectura, navegación, decisiones, pruebas y limitaciones.

4. Product Goal, Product Backlog, Sprint Goal, Sprint Backlog y Definition of Done.

5. Matriz de riesgos y matriz de trazabilidad.

6. Suite de casos y datos sintéticos.

7. Bitácora con PASS/FAIL/BLOCKED y evidencias.

8. Registro de defectos reales encontrados.

9. Evidencia de confirmación/regresión cuando aplique.

10. Sprint Review y acción de Retrospective.

11. Informe ejecutivo de calidad de una página.

12. Sustentación individual de autoría y comprensión.

# 15. INFORME EJECUTIVO DE CALIDAD

| Sección | Pregunta que debe responder |
| --- | --- |
| Alcance | ¿Qué se construyó y qué se probó? ¿Qué quedó fuera? |
| Ejecución | ¿Cuántos casos se planificaron, ejecutaron y con qué estado? |
| Defectos | ¿Qué fallas importan para el usuario o el Sprint Goal? |
| Riesgo residual | ¿Qué podría fallar todavía? |
| Limitaciones | ¿Qué restricciones de ambiente, tiempo o simulación condicionan la conclusión? |
| Definition of Done | ¿Qué criterios se cumplieron y cuáles no? |
| Recomendación | ¿Incremento aceptable, aceptable con condiciones o no recomendable como Done? |

PréstamoLab CTMA · build 0.1.0 PBIs seleccionados: 7 PBIs Done: 6 Casos planificados: 18 Ejecutados: 17 PASS: 14 FAIL: 2 BLOCKED: 1 Defectos altos abiertos: 1 DoD: 9 de 10 criterios cumplidos Decisión sugerida: ACEPTABLE CON CONDICIONES

# 16. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

La evaluación debe valorar tanto la comprensión individual como la calidad del producto y el proceso. Los pesos que aparecen a continuación son una propuesta interna de la guía; el instructor debe mapearlos al RP33 vigente.

| Evidencia | Tipo | Técnica | Instrumento | Peso sugerido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comprobación teórico-práctica | Conocimiento | Preguntas, escenarios y análisis de código | Cuestionario individual | 25 % |
| PréstamoLab CTMA | Producto | Valoración del incremento + evidencias | Rúbrica analítica | 55 % |
| Proceso y sustentación | Desempeño | Observación directa + preguntas de autoría | Lista de chequeo | 20 % |

## 16.1 Lista de chequeo del producto y desempeño

| Indicador | Sí | Parcial | No | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El Product Goal expresa valor y no una lista de funcionalidades. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| El Product Backlog está ordenado y sus criterios son verificables. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| El Sprint Goal orienta decisiones del Sprint. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| La Definition of Done incluye desarrollo, pruebas, evidencia y documentación. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| El modelo Kotlin representa correctamente equipos, solicitudes y estados. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| La UI utiliza Compose y no modifica directamente la fuente de datos. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| El ViewModel expone UiState/StateFlow de solo lectura. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| El Repository actúa como abstracción de datos y existe una implementación InMemory compartida. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| La navegación utiliza equipoId/solicitudId y controla identificadores inexistentes. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Las validaciones corresponden con reglas documentadas. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| La matriz de riesgos está priorizada y conectada con cobertura. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| La suite incluye positivos, negativos y al menos tres técnicas de caja negra. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| PASS/FAIL/BLOCKED corresponden con ejecuciones reales o claramente simuladas. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Los defectos son reproducibles y distinguen severidad de prioridad. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Existe confirmación y regresión cuando hubo correcciones relevantes. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| La Sprint Review demuestra incremento y evidencia, no solo diapositivas. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| La Retrospective termina con una mejora concreta. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Git contiene evolución razonable y no incluye secretos o archivos innecesarios. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| README permite ejecutar y comprender el proyecto. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Cada integrante puede explicar una decisión técnica y una decisión de calidad. | ☐ | ☐ | ☐ |  |

## 16.2 Rúbrica analítica del producto integrador

| Criterio | Excelente | Competente | En desarrollo | Insuficiente | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scrum y Sprint | Sprint Goal valioso, backlog coherente, DoD con calidad e inspección/adaptación visibles. | Aplicación correcta con vacíos menores. | Scrum usado principalmente como tablero de tareas. | Conceptos confundidos o sin evidencia. | 15 % |
| Android funcional | Flujo completo, estable y usable; reglas integradas correctamente. | Funciona con fallas menores. | Funcionalidad parcial o comportamiento inconsistente. | No se puede demostrar el flujo principal. | 20 % |
| Arquitectura/estado | Responsabilidades claras; ViewModel, UiState/StateFlow y Repository correctamente usados. | Arquitectura suficiente con acoplamientos menores. | Separación parcial o estado difícil de seguir. | UI y datos fuertemente acoplados. | 15 % |
| Diseño de pruebas | Casos trazables, técnicas correctas, datos reproducibles y buena cobertura por riesgo. | Casos adecuados con omisiones menores. | Casos repetitivos o poco justificados. | Casos no verificables o sin esperado. | 15 % |
| Ejecución/evidencia | Resultados confiables, evidencias suficientes y defectos reproducibles. | Ejecución correcta con evidencias mejorables. | Resultados incompletos o evidencia débil. | Resultados inventados o no reproducibles. | 15 % |
| Calidad/regresión | Confirmación/regresión pertinente y DoD utilizada para decidir. | Gestión adecuada con omisiones menores. | Regresión limitada o DoD poco operativa. | Se declara Done sin evidencia. | 10 % |
| Git/documentación | Historial coherente y README completo. | Adecuado con faltantes menores. | Historial/documentación incompletos. | Entrega difícil de ejecutar o entender. | 5 % |
| Sustentación | Cada integrante demuestra comprensión y puede modificar/explicar. | La mayoría explica con apoyo mínimo. | Dependencia fuerte de uno o dos integrantes. | No puede defenderse la autoría o funcionamiento. | 5 % |

# 17. COMPROBACIÓN DE CONOCIMIENTOS

## 17.1 Matriz de especificaciones

| Bloque | Contenidos | Peso |
| --- | --- | --- |
| Scrum aplicado | Product Goal/Backlog, Sprint Goal/Backlog, DoD, eventos, inspección y adaptación. | 20 % |
| Kotlin y Compose | Modelos, composables, estado, eventos, validación y accesibilidad. | 20 % |
| Arquitectura Android | ViewModel, UiState, StateFlow, Repository, navegación y responsabilidades. | 20 % |
| Diseño de pruebas | Criterios, riesgo, equivalencia, límites, decisión, estados y datos. | 20 % |
| Ejecución y calidad | PASS/FAIL/BLOCKED, defectos, severidad/prioridad, confirmación y regresión. | 20 % |

Configuración sugerida: 25 ítems en 50 minutos, combinando selección múltiple, análisis de escenarios, lectura de código y preguntas cortas. La clave de respuestas debe mantenerse en un instrumento separado para el instructor.

## 17.2 Preguntas de preparación - no calificables

1. Un equipo terminó de programar, pero no ejecutó las pruebas incluidas en la Definition of Done. ¿Puede declarar el Incremento Done? Justifique.

2. La duración permitida es de 1 a 8 horas. ¿Qué valores seleccionaría mediante análisis de límites?

3. ¿Por qué un composable no debería modificar directamente la lista interna de solicitudes del Repository?

4. ¿Qué diferencia existe entre transportar un objeto Equipo completo y navegar mediante equipoId?

5. Un caso esperaba impedir una solicitud sobre un equipo RESERVADO, pero la app la permitió. ¿El resultado es PASS, FAIL o BLOCKED?

6. Después de corregir el defecto anterior, proponga una prueba de confirmación y tres pruebas de regresión.

7. Diferencie severidad y prioridad utilizando BUG-03 como ejemplo.

8. ¿Cuál sería un Sprint Goal mejor: “crear cuatro pantallas” o “permitir registrar una solicitud válida manteniendo disponibilidad coherente”? Explique.

9. ¿Qué riesgo existe si catálogo y solicitudes utilizan listas independientes que no se actualizan conjuntamente?

10. ¿Qué evidencia permitiría demostrar que una doble pulsación no crea dos solicitudes?

# 18. ENTREGA Y SUSTENTACIÓN

Repositorio Git con commit/tag de entrega identificable.

README actualizado con instrucciones de ejecución.

Evidencias organizadas por ID de caso y build.

No entregar secretos, tokens, credenciales ni datos personales reales.

Demostración funcional del Sprint Goal.

Sustentación individual sugerida: 5 a 7 minutos por aprendiz.

El instructor puede seleccionar un caso al azar o solicitar una modificación pequeña en vivo para validar autoría.

# 19. USO RESPONSABLE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La IA puede utilizarse como apoyo cuando el instructor lo autorice, pero no reemplaza la verificación. Una sugerencia de código o de casos de prueba solo se convierte en evidencia cuando el equipo la comprende, adapta y ejecuta.

| Uso aceptable | Uso no aceptable |
| --- | --- |
| Pedir ideas de casos adicionales y validarlos contra reglas reales. | Inventar resultados PASS/FAIL a partir de una respuesta generada. |
| Solicitar explicación de un error de Kotlin/Compose y comprobar la solución. | Copiar un proyecto completo sin poder explicar la arquitectura. |
| Revisar claridad de un defecto manteniendo hechos y evidencia. | Fabricar capturas, defectos o métricas. |
| Generar datos sintéticos para probar límites. | Compartir tokens, contraseñas o información personal real. |
| Comparar alternativas técnicas y documentar la decisión final. | Presentar como propia una decisión que el equipo no comprende. |

Registro sugerido en README Herramienta utilizada · propósito · sugerencia recibida · qué verificó el equipo · qué decisión adoptó finalmente.

# 20. GLOSARIO

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Product Goal | Objetivo de largo plazo que orienta al Scrum Team hacia un estado futuro del producto. |
| Product Backlog | Lista ordenada y emergente de lo necesario para mejorar el producto. |
| Sprint Goal | Objetivo único del Sprint que aporta foco y coherencia. |
| Sprint Backlog | Sprint Goal, elementos seleccionados y plan accionable de los Developers. |
| Definition of Done | Descripción formal del estado del Incremento cuando cumple las medidas de calidad requeridas. |
| UiState | Representación de la información que necesita la interfaz para renderizar una pantalla. |
| ViewModel | Componente que mantiene y coordina estado y lógica de presentación. |
| StateFlow | Flujo observable que expone el estado actual y sus actualizaciones. |
| Repository | Abstracción que centraliza operaciones de datos del dominio. |
| Trazabilidad | Relación verificable entre necesidades, criterios, riesgos, casos, ejecución y defectos. |
| PASS | El resultado observado satisface el resultado esperado. |
| FAIL | Existe discrepancia entre lo esperado y lo observado. |
| BLOCKED | El caso no puede completarse por una condición externa o precondición incumplida. |
| Confirmación | Prueba que verifica que una corrección resolvió el defecto específico. |
| Regresión | Pruebas orientadas a detectar efectos adversos provocados por un cambio. |
| Severidad | Magnitud del impacto de un defecto. |
| Prioridad | Urgencia con la que conviene atender un defecto. |

# 21. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS Y TÉCNICOS

Android Developers. Guide to app architecture; UI layer; ViewModel; State and Jetpack Compose; Navigation.

Kotlin Documentation. Coroutines, StateFlow and SharedFlow.

Schwaber, K. y Sutherland, J. The Scrum Guide, noviembre de 2020.

ISTQB. Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.x. Referencia para proceso de pruebas, técnicas, defectos, confirmación y regresión.

Guía de Aprendizaje Semana 5 - Arquitectura Android y corte evaluativo. Material base del proyecto formativo.

Guía de Aprendizaje Semana 5 - Pruebas de software y SCRUM. Material base para trazabilidad, ejecución, defectos y Scrum práctico.

# 22. CONTROL DEL DOCUMENTO

| Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Wilson Castro Gil | Instructor | CTMA - Área TIC | Agosto de 2026 |

# 23. CONTROL DE CAMBIOS

| Nombre | Cargo | Fecha | Razón del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| Wilson Castro Gil | Instructor | Agosto de 2026 | Creación de guía integradora con el nuevo caso PréstamoLab CTMA para articular Scrum, Android y pruebas de software. |

Cierre pedagógico El producto no se considera exitoso únicamente porque “abre en el emulador”. El aprendiz debe demostrar una cadena completa: necesidad → backlog → Sprint Goal → desarrollo → pruebas → resultados → defectos/correcciones → Definition of Done → Review → adaptación → Retrospective.